## Slide 1: CheckMK Metrik Visualisierung über eine InfluxDB mittels Grafana
IHK Rhein-Neckar, 10.07.2025
Dennis Lauer

## Slide 2: Das zi aus der Perspektive der IT
Krankenhaus
Verwaltung
Abteilungen & Anwender
IT Betrieb
Service Desk
Infrastruktur
Anwendungen
Forschungs IT
Forschung und Lehre
Notes: 2000 Mitarbeiter ServiceDesk  klassisch direkter Anwenderkontakt Infrastruktur  Windows Server und dienste Bereitstellen Anwendung  Implementierung und Wartung von Softwarelösungen ForschungsIT  Linux basierte Server und dienste Bereitstellen sowie Sonderlösungen für Forschungsbedarf (z.b. HPC was auch hier als Beispiel im Projekt dient) SerivceDesk keine aktuell neuen Projekte Infra und Anwendungen keine „kleinen“ Projekte anstehend ForschugnsIT  Projekt

## Slide 3: Unser Ziel ist es die Forschungs IT bei der Überwachung ihrer IT Ressourcennutzung zu unterstützen
„Um unsere Dienste performant bereitzustellen, brauchen wir eine detaillierte Darstellung der Auslastung unserer IT Infrastruktur “
Forschungs IT des zi
Heute
Um die benötigten Informationen zur Auslastung der Server darzustellen bindet CheckMK zu viele Ressourcen (z.B. FetcherHelper)
Aktuell nutzen wir CheckMK als Monitoring Tool.
Unser Projekt
Wir erweitern CheckMK um InfluxDB und Grafana, um die benötigte Darstellung ressourcenschonend zu gewährleisten
+
Datenbank um Zeitreihendaten aus checkmk zu speichern
Darstellunganwendung für IT Infrastruktur Performance Metriken
+
Nicht mehr für Darstellungen im Einsatz
Notes: Was ist ansible? Betriebsstandard; Agentlos Was ist influx? Warum iNflux? Was ist Grafana? Warum Grafana?

## Slide 4: Trotz Abweichungen von den geplanten Zeiten konnte das Projekt im vorgesehenen Rahmen realisiert werden
5h
Ressourcenplanung (2h)
Ablaufplanung (3h)
Planung
Vorbereitung
3,5h
Analyse Ist-Zustand (0,5h)
Kompatibilitätsprüfung (2h)
Soll-Konzept (1h)
19,5h
Ubuntu VM installieren (1h)
InfluxDB-Rolle (Ansible) erstellen & testen (7h)
Grafana-Rolle (Ansible) erstellen & testen (4h)
InfluxDB und Grafana via Ansible installieren und konfigurieren (1h)
AD-Anbindung testen & Zugriffsgruppen erstellen (1h)
Schnittstellenanbindung von CheckMK zur InfluxDB (1,5h)
Grafana-Dashboards erstellen (4h)
Durchführung
12h
Dokumentation (intern) (4h)
Projektdokumentation (8h)
Abschluss
Rückwirkend geringerer Aufwand
Rückwirkend geringerer Aufwand
Rückwirkend Mehraufwand
Rückwirkend Mehraufwand
Notes: Ist und soll waren schneller als im Projektantrag erwartet Aufgrund der beschriebenen Probleme mit Influxdb und der Api schnittstelle entsprechend länger gebraucht

## Slide 5: Zur Umsetzung der Zielarchitektur wurden die entsprechenden Arbeitspakete definiert
CheckMK Server
InfluxDB
Grafana Server
Datenspeicherung
Datenabruf
API Schnittstelle
Connection Manager von CheckMK mit InfluxDB konfigurieren
Service Monitoring Rule
Konfiguration der Server zur Datenverarbeitung
Ubuntu VM
Installation der benötigten Basis VM
Ansible Rolle
Installation & Konfiguration der InfluxDB
Ansible Rolle
Installation & Konfiguration von Grafana
AD Anbindung
AD Gruppen & LDAP Verbindung
Dashboard
Aufbereitung und Darstellung der Daten für Endanwender
Webserver
Reverse Proxy inkl. Zertifikate
Datenbankbucket Datenbank konfigurieren
Architektur der neuen Lösung
Arbeitspakete
1
2
3
4
5
6
8
7
9
Detailbetrachtung auf nächsten Folien
Notes: Was ist ansible? Betriebsstandard; Agentlos Probleme mit Lupe hervorgehoben

## Slide 6: Ansible wird genutzt um die einzelnen Komponenten automatisiert miteinander zu verbinden
Ansible
Ansible ist ein Open-Source Automatisierungstool. Es arbeitet agentenlos und nutzt SSH zur Kommunikation zwischen den Zielsystemen.
1
VM
Server
Proxy
2
Installation
Influx
Konfiguration
3
Installation
Grafana
Konfiguration
Einzelne Schritte
Notes: Basis VM
Bestehendes Schemata für Basis-VM
Reverse-Proxy (Port 3000 (Grafana) auf Port 443 mit Zertifikat)
Influx: Erster Versuch mit InfluxDBv1
InfluxDBv2 per APT installieren
Initiale Konfiguration erstellen
Bucket Und Service User erstellen
  Grafana User (Read)
  CheckMK User (Write)
PROBLEME SAGEN Grafana Grafana per APT installieren
Grafana-Admin Passwort
LDAP Anbindung
AD-Security Groups erstellen
 Viewer
 Editor
 Admin

## Slide 7: Konfiguration der CheckMK API
CheckMK API
CheckMK verfügt über eine native Schnittstelle zur Anbindung von Drittanbieter Software und Datenbanken.
1
2
Token
API
Anbindungskonfiguration
API Schnittstelle
Service Monitoring Rule
Metriken- und Serverwahl
Einzelne Schritte
Notes: CheckMK native schnittstelle für influx daher influx präferiert API Token aus InfluxDB auslesen
Anbindungseinstellungen konfigurieren
  Protokoll
  Port
  FQDN (hostname)
  PROBLEME SAGEN
API Schnittstelle wählen
Organisationsname eintragen
Bucket angeben
Metriken auswählen
Explizite Serverauswahl

## Slide 8: Unser finales Dashboard enthält die für die Forschungs IT benötigten Informationen
Jobs in Queue
Jobs in Bearbeitung
Lastverteilung
Speicher-nutzung
RAM Auslastung
CPU Auslastung

## Slide 9: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Dennis Lauer
Dennis.Lauer@zi-mannheim.de
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit